UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Sistema de videovigilancia de detección temprana aplicado a delitos con análisis de patrones de movimientos anómalos, Mercado Modelo de Chiclayo

PRE-INFORME DE TESIS

PARA EVIDENCIAR LA EJECUCIÓN DE TESIS

EN EL CURSO DE SEMINARIO DE TESIS I

AUTOR

Zavaleta Marcelo, Roger Alessandro

DNI: 70469567

ASESOR

Mg. Mg. Reyes Burgos, Karla

DNI: 1627298

ORCID: 0000-0002-9650-4427

Chiclayo, 2026

# INFORMACIÓN GENERAL

| Facultad y Escuela | Facultad de Ingeniería – Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
| --- | --- |
| Título del informe de tesis | Tutor con IA generativa en la asignatura aplicaciones móviles para mejorar el rendimiento académico de estudiantes del IESTP “RFA”, Chiclayo |
| Autor | Zavaleta Marcelo, Roger Alessandro |
| Asesora y firma | Mg. Reyes Burgos, Karla |
| Línea y área de la investigación | Desarrollo e innovación tecnológica |
| Fecha de presentación | 05 de junio de 2026 |

# ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL	2

ÍNDICE	3

I. RESULTADOS	4

1.1 En base a la metodología utilizada	4

1.1.1 Sprint 1: Requisitos, arquitectura y modelos iniciales del STI	4

1.1.2 Sprint 2: Cierre de modelos del STI y selección de modelos LLM/embeddings	7

1.1.3 Sprint 3: Pipeline RAG — ingesta, chunking e indexación vectorial	9

1.1.4 Sprint 4: Backend FastAPI con autenticación JWT y endpoints REST	13

1.1.5 Sprint 5: Frontend React SPA e integración end-to-end	15

1.1.6 Sprint 6: Validación preliminar del pipeline RAG con RAGAS	18

1.1.7 Sprint 7: Reranking con cross-encoder y validación formal RAGAS (OE2)	20

1.1.8 Sprint 8: Tareas en segundo plano, caché y provisión de infraestructura	22

1.1.9 Sprint 9: Despliegue productivo en Google Compute Engine (OE3)	23

1.1.10 Sprint 10: Contenido instruccional, banco de ejercicios e instrumento de evaluación	24

1.1.11 Sprint 11: Aplicación del pretest y pruebas funcionales ISO/IEC 25010 (OE5)	25

1.1.12 Sprint 12: Aplicación del postest y contraste del rendimiento académico (OE4)	26

1.2 Cumplimiento de los objetivos del proyecto	28

1.2.1 OE1: Selección del LLM y del modelo de embeddings	28

1.2.2 OE2: Validación del pipeline RAG con RAGAS	29

1.2.3 OE3: Despliegue en Google Compute Engine	29

1.2.4 OE4: Contraste del rendimiento académico (pretest/postest)	30

1.2.5 OE5: Adecuación funcional (ISO/IEC 25010:2023)	31

II. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33

ANEXOS	36

Anexo N° 01. Carta de aceptación para ejecutar la tesis	36

Anexo N° 02. Configuración del benchmark de validación (OE1–OE2)	37

Anexo N° 03. Distribución del golden set y recuperación por módulo	37

# I. RESULTADOS

Los resultados se presentan exponiendo los hallazgos y productos del desarrollo del tutor con IA generativa para la asignatura Aplicaciones Móviles del IESTP “República Federal de Alemania” (RFA), estructurado con la metodología ágil SCRUM como marco principal de gestión, complementada con CRISP-DM exclusivamente para las fases asociadas al componente de aprendizaje de máquina del pipeline de Recuperación Aumentada por Generación (RAG). El proyecto se organiza en doce sprints distribuidos en seis iteraciones del modelo CRISP-DM. Cada sprint describe las actividades realizadas, las técnicas y herramientas utilizadas y los artefactos entregables producidos.

La presentación se organiza en dos planos complementarios: el plano metodológico (apartado 1.1), que recorre los doce sprints del cronograma; y el plano de objetivos (apartado 1.2), que evidencia el cumplimiento de cada uno de los cinco objetivos específicos frente a sus indicadores objetivamente verificables.

## 1.1 En base a la metodología utilizada

El sistema se desarrolla empleando SCRUM para la gestión general del proyecto y CRISP-DM como marco que estructura el ciclo de vida del componente de aprendizaje de máquina del pipeline RAG. Los doce sprints se distribuyen en seis iteraciones CRISP-DM: Iteración #1 Comprensión del negocio (Sprint 1); Iteración #2 Comprensión de los datos (Sprint 2); Iteración #3 Preparación de los datos y modelado (Sprints 3–6); Iteración #4 Evaluación (Sprint 7); Iteración #5 Despliegue (Sprints 8–10); e Iteración #6 Validación con usuarios y pilotaje (Sprints 11–12). SCRUM permite entregas funcionales incrementales y la revisión continua; CRISP-DM aporta el marco que justifica las fases del pipeline RAG y la lógica de validación de los modelos seleccionados (RAGAS) y del sistema integrado (ISO/IEC 25010:2023 y diseño preexperimental con pretest/postest).

### 1.1.1 Sprint 1: Requisitos, arquitectura y modelos iniciales del STI

El Sprint 1 (23 – 29 de marzo de 2026) estableció la base documental y técnica del proyecto, en correspondencia con la Iteración #1 de CRISP-DM (Comprensión del negocio). Se formalizó la Especificación de Requisitos del Software (ERS), se analizó el contexto educativo del IESTP “RFA”, se diseñó la arquitectura de microservicios contenedorizados y se construyeron los dos primeros modelos del Sistema de Tutoría Inteligente (dominio y pedagógico), que sirven de insumo para la selección de modelos del OE1 y para la operacionalización del corpus instruccional del OE3 y OE4.

Actividades y técnicas

- Configuración del entorno de desarrollo: inicialización del repositorio Git, Docker Desktop, Python 3.11 y Node.js 20.

- Redacción de la ERS con 52 requisitos (33 RF priorizados y 19 RNF) en 8 módulos del sistema, alineados con ISO/IEC 25010:2023 y trazables a los objetivos específicos OE1–OE5.

- Diseño de la arquitectura de microservicios bajo notación C4 (niveles 1, 2 y 3): backend FastAPI, motor Ollama (LLM), PostgreSQL con extensión pgvector, caché Redis y reverse proxy Caddy con TLS, orquestados con Docker Compose.

- Definición del esquema relacional y vectorial: modelos SQLAlchemy 2.x asíncronos para users, modules, lessons, exercises, progress, chat_sessions y document_chunks.

- Construcción del modelo de dominio: estructura jerárquica en tres niveles (módulo, tema y subtema) que cubre el 100 % del sílabo oficial 2026-I, con relaciones explícitas de prerrequisito entre nodos.

- Formalización del modelo pedagógico: tres estrategias de tutoría diferenciadas (pistas graduales, ejemplos resueltos y retroalimentación inmediata o diferida) con criterios de adaptación por nivel del estudiante.

Evidencia 1: distribución de requisitos por categoría y prioridad (ERS v1.0)

| Categoría | Total | Prioridad alta | Prioridad media | Prioridad baja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requisitos Funcionales (RF) | 33 | 22 | 10 | 1 |
| Requisitos No Funcionales (RNF) | 19 | 13 | 6 | 0 |
| TOTAL | 52 | 35 | 16 | 1 |

Tabla 1. Síntesis de requisitos especificados en la ERS v1.0.

Evidencia 2: trazabilidad ERS → objetivos específicos (matriz V.2.1)

| Objetivo específico (V.2.1) | Requisitos Funcionales asociados | Requisitos No Funcionales asociados |
| --- | --- | --- |
| OE1: Selección de LLM y de embeddings | Estudio comparativo externo al software. | RNF-02.3, RNF-03.6, RNF-07.2 |
| OE2: Validación RAGAS del pipeline RAG | RF-19, RF-20, RF-21, RF-22 | RNF-02.3, RNF-02.5 |
| OE3: Despliegue en GCE con trazabilidad | RF-07 a RF-29, RF-33 | RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06 |
| OE4: Mejora del rendimiento (pretest/postest) | Instrumento externo al software | — |
| OE5: Adecuación funcional ISO/IEC 25010 | RF-18, RF-25, RF-27, RF-29, RF-32 | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04 |

Tabla 2. Trazabilidad de requisitos a los cinco objetivos específicos vigentes (matriz V.2.1).

Herramientas

Docker 24.0 + Docker Compose 2.20 (orquestación), PostgreSQL 16 + pgvector (base relacional y vectorial), SQLAlchemy 2.x async + asyncpg (ORM y driver asíncrono), Alembic (versionado del esquema) y Git (control de versiones).

Artefactos / entregables

- Especificación de Requisitos del Software con 52 requisitos.

- Archivos docker-compose.yml y .env.example con la orquestación inicial del sistema.

- Modelos ORM iniciales y migración inicial de Alembic (alembic/versions/20260302_01_initial.py).

### 1.1.2 Sprint 2: Selección de modelos LLM/embeddings

El Sprint 2 (30 de marzo – 05 de abril de 2026) completó los dos modelos restantes del STI (modelo del estudiante y modelo de interacción) y ejecutó la evaluación comparativa de modelos LLM y de embeddings, cerrando la selección técnica del OE1 (Resultados R1.1 y R1.2). Marco metodológico: SCRUM, complementado con CRISP-DM en las fases de Comprensión del negocio y Comprensión de los datos del componente de IA (Iteraciones #1 y #2).

Actividades y técnicas

- Especificación del modelo del estudiante: cinco atributos clave (nivel actual, historial de evaluaciones, módulos completados, logros y preferencias de interacción) con su diagrama entidad-relación.

- Evaluación comparativa de tres LLM open-source sobre Ollama (qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M, llama3:8b-instruct-q4_K_M y mistral:7b-instruct-q4_K_M) sobre un golden set de 50 prompts en español, midiendo calidad con rúbrica Likert 1–5, consumo de memoria y latencia.

- Evaluación comparativa de dos modelos de embeddings (mxbai-embed-large y nomic-embed-text) para similitud semántica en español sobre 20 queries representativas del corpus; mxbai-embed-large resultó superior en precisión de recuperación.

- Configuración del motor Ollama con qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M y definición de un Modelfile personalizado con el system prompt pedagógico del tutor.

Evidencia 3: benchmark global de los tres modelos LLM evaluados (50 prompts c/u)

| Modelo | Tamaño (GB) | Lat. avg (s) | Lat. p95 (s) | Tokens/s | Calidad (1-5) | VRAM (GB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qwen2.5:7b | 4.59 | 5.91 | 8.66 | 107.0 | 4.85 | 4.59 |
| llama3:8b | 5.09 | 4.71 | 7.40 | 109.6 | 4.84 | 5.09 |
| mistral:7b | 4.79 | 3.90 | 6.79 | 120.2 | 4.28 | 4.79 |

Tabla 3. Comparativa global de rendimiento de los tres LLM evaluados.

Evidencia 4: desglose por criterio de la rúbrica Likert (1–5)

| Modelo | Exactitud | Fluidez | Sin alucinaciones | Pedagogía | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qwen2.5:7b | 4.72 | 4.86 | 5.00 | 4.82 | 4.85 |
| llama3:8b | 4.72 | 4.88 | 4.92 | 4.86 | 4.84 |
| mistral:7b | 3.90 | 4.56 | 4.60 | 4.04 | 4.28 |

Tabla 4. Promedios Likert por criterio de la rúbrica (juez LLM).

Evidencia 5: benchmark de modelos de embeddings (20 queries / 163 chunks)

| Modelo | Dimensiones | Recall@5 | MRR | Latencia/query (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mxbai-embed-large | 1024 | 0.550 | 0.453 | 173.4 |
| nomic-embed-text | 768 | 0.350 | 0.305 | 131.0 |

Tabla 5. Comparativa de modelos de embeddings sobre el corpus M1–M3.

La selección final recayó en qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M como LLM y mxbai-embed-large como modelo de embeddings, por su desempeño superior en español y su consumo razonable de recursos. La validación de estos modelos contra los umbrales del OE1 (Accuracy, Likert, Recall@5, MRR@10, nDCG@10) se ejecuta sobre el pipeline de producción y se reporta en el apartado 1.2.1.

Herramientas

Figma (mockups UI/UX), PlantUML (diagramas de secuencia UML), Draw.io (diagrama ER y grafo del modelo de dominio), Ollama (servidor local de modelos), qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M (LLM) y mxbai-embed-large (embeddings de 1 024 dimensiones).

Artefactos / entregables

- Reporte comparativo de modelos LLM y embeddings.

- Modelfile personalizado del LLM en ollama/modelfile-qwen2.5 con el system prompt pedagógico.

### 1.1.3 Sprint 3: Pipeline RAG, ingesta, chunking e indexación vectorial

El Sprint 3 (06 – 12 de abril de 2026) construyó el pipeline RAG operativo sobre el corpus de los Módulos 1–3 del sílabo, abriendo la Iteración #3 de CRISP-DM (Preparación de los datos y modelado). Marco metodológico: SCRUM, complementado con CRISP-DM en las fases de Data Preparation y Modeling.

Actividades y técnicas

- Módulo de chunking con RecursiveCharacterTextSplitter (chunks de 500 tokens, solapamiento de 50), preservando la jerarquía del sílabo (id_modulo, id_tema, id_subtema) en los metadatos.

- Cálculo de embeddings del corpus con mxbai-embed-large (1 024 dimensiones) y persistencia en PostgreSQL con pgvector, indexados con índice IVFFlat para búsqueda por similitud coseno.

- Orquestador RAG: recuperación por similitud coseno (top-k = 5), construcción del prompt aumentado con contexto e historial, y generación vía API de Ollama con trazabilidad explícita de fuentes.

- Servicio de ingesta IngestService como BackgroundTask: parseo de PDF, DOCX y Markdown con pypdf y python-docx, segmentación y upsert de vectores en la tabla document_chunks.

- Construcción del LLMService como cliente ligero sobre la API HTTP de Ollama, con operaciones generate y embed.

Evidencia 6: parámetros del pipeline RAG — implementación inicial (cierre del Sprint 3)

| Parámetro | Implementación inicial | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Modelo LLM | qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M | Confirmado en Sprint 2. |
| Modelo de embeddings | mxbai-embed-large (1 024 dim) | Confirmado en Sprint 2. |
| Estrategia de chunking | RecursiveCharacterTextSplitter (500 / 50) | Iteración baseline. |
| Umbral de similitud (coseno) | 0.70 | Iteración baseline; se ajusta en Sprint 6. |
| Top-k del retrieval | 5 | Iteración baseline. |
| num_ctx del LLM | 4 096 | Iteración baseline. |
| Temperatura del LLM | 0.3 | Iteración baseline. |
| TTL de la caché RAG | 3 600 s (1 h) | Confirmado. |

Tabla 6. Parámetros del pipeline RAG al cierre del Sprint 3.

La Figura 1 representa el flujo del pipeline RAG para una consulta del estudiante (vectorización de la consulta, recuperación en pgvector, construcción del prompt aumentado, generación con qwen2.5:7b y retorno con citas).

Figura 1. Flujo del pipeline RAG para una consulta del estudiante.

Herramientas

pgvector (búsqueda vectorial con índice IVFFlat), LangChain (orquestación), pypdf y python-docx (parseo del corpus), RecursiveCharacterTextSplitter (segmentación) y Ollama HTTP API (inferencia).

Artefactos / entregables

- Módulos del pipeline RAG: backend/app/rag/{ingestor.py, retriever.py, generator.py, orchestrator.py}.

- Servicios de dominio: IngestService, LLMService, RAGService.

- Corpus de los Módulos 1–3 indexado en PostgreSQL + pgvector (tabla document_chunks con índice IVFFlat).

- Migración Alembic 20260330_02_pgvector.py con la creación del índice IVFFlat.

### 1.1.4 Sprint 4: Backend FastAPI con autenticación JWT y endpoints REST

El Sprint 4 (13 – 17 de abril de 2026) implementó el backend completo: autenticación JWT, control de acceso por roles, diez routers REST con más de veinticinco endpoints, middlewares transversales y la integración del backend con el orquestador RAG del sprint anterior.

Actividades y técnicas

- Estructura modular del backend FastAPI (routers/, services/, schemas/, models/, core/) con separación de responsabilidades.

- Autenticación JWT con access token (60 min) y refresh token (7 días); contraseñas con bcrypt vía passlib.

- Control de acceso basado en roles (estudiante y administrador) con guardas por dependencia inyectable.

- Diez routers REST bajo el prefijo /api/v1 con SQLAlchemy 2.x asíncrono y Pydantic v2 (validación estricta).

- Middlewares: autenticación JWT, rate limiting con slowapi (20 consultas/hora por usuario en el chat) y logging estructurado en JSON con loguru.

- Integración backend–RAG: endpoint POST /chat/sessions/{id}/messages que delega la consulta al pipeline RAG y persiste el mensaje y los chunks fuente (campo sources JSONB).

Evidencia 7: routers REST implementados en el backend

| Router | Endpoints principales | Función |
| --- | --- | --- |
| /auth | POST /register · /login · /refresh · /logout | Registro, autenticación y ciclo de vida de tokens. |
| /users | GET /me · PUT /me · GET /me/level | Perfil y nivel asignado por la evaluación de entrada. |
| /modules | GET / · GET /{id} | Listado y detalle de módulos con estado de desbloqueo. |
| /topics | GET /{id} · POST /{id}/complete | Contenido Markdown, video y marcado de completitud. |
| /quiz | GET /{topic_id} · POST /submit | Preguntas generadas por IA y cálculo de puntaje. |
| /chat | POST /sessions · /messages · GET /remaining | Tutor conversacional con RAG y rate limiting. |
| /dashboard | GET / | Nivel, progreso global, logros y recomendaciones. |
| /coding | GET /topic/{id} · POST /{id}/submit | Desafíos de código adaptados y feedback de la IA. |
| /assessment | POST /start · /submit | Evaluación de entrada que clasifica en un nivel. |
| /admin | POST /corpus/upload · GET /users | Gestión del corpus y supervisión de estudiantes. |

Tabla 7. Routers REST del backend y su función. Fuente: docs/arquitectura.docx, Tabla 2.

Herramientas

FastAPI (Python 3.11), Pydantic v2, PyJWT + passlib[bcrypt], slowapi, loguru y SQLAlchemy 2.x async + asyncpg.

Artefactos / entregables

- Backend FastAPI con 10 routers y más de 25 endpoints REST operativos en backend/app/api/v1/.

- Servicios de dominio: AuthService, ProgressService, LevelingService, ChallengeGenerator.

- Módulos de seguridad: core/security.py (JWT), core/rate_limit.py (slowapi), core/logging.py (loguru).

### 1.1.5 Sprint 5: Frontend React SPA e integración end-to-end

El Sprint 5 (18 – 22 de abril de 2026) desarrolló el frontend de página única (SPA) con React 18, TypeScript estricto y shadcn/ui, integrándolo con el backend REST. Al cierre del sprint el sistema funciona de extremo a extremo en entorno de desarrollo: el flujo estudiante, consulta, respuesta con citas opera correctamente.

Actividades y técnicas

- Estructura modular del frontend con Vite y TypeScript estricto (pages/, components/, hooks/, lib/, services/).

- Cinco páginas operativas con React Router: Login, Dashboard, Modules, Lesson y Progress.

- Componente de chat ChatInterface con streaming por Server-Sent Events y SourceCitation que muestra las fuentes recuperadas y su porcentaje de similitud.

- Cliente HTTP centralizado con interceptor de tokens y manejo unificado de errores.

- Estilizado con TailwindCSS y componentes accesibles de shadcn/ui (Radix UI).

- Pruebas manuales del flujo end-to-end: registro → login → dashboard → módulo → lección → chat con tutor → citas.

Evidencia 8: vista de contenedores del sistema (C4 — Nivel 2)

| Contenedor | Tecnología | Responsabilidad principal | Puerto |
| --- | --- | --- | --- |
| SPA Frontend | React 18 + Vite + TS + shadcn/ui | Interfaz web; sesión JWT y consumo de la API. | 443 |
| Reverse Proxy | Caddy + Let’s Encrypt | Termina TLS, rutea al backend, renueva certificados. | 443→80 |
| Backend API | FastAPI + Python 3.11 | API REST, JWT, orquestación RAG y BackgroundTasks. | 8000 |
| Motor LLM | Ollama + qwen2.5:7b | Genera respuestas y embeddings. No expuesto. | 11434 |
| Base de datos | PostgreSQL 16 + pgvector | Persistencia relacional y vectorial (IVFFlat). | 5432 |
| Caché | Redis 7 | Caché de respuestas RAG (TTL 3 600 s) y rate limit. | 6379 |
| Corpus y backups | Volumen /data en la VM | Documentos fuente y respaldos de PostgreSQL. | — |

Tabla 8. Inventario de contenedores del sistema.

Figura 2. Diagrama de contenedores del sistema (C4 · Nivel 2).

Herramientas

React 18 + TypeScript estricto, Vite, shadcn/ui, TailwindCSS, React Router y Server-Sent Events (SSE).

Artefactos / entregables

- Frontend React con 5 páginas operativas: Login.tsx, Dashboard.tsx, Modules.tsx, Lesson.tsx, Progress.tsx.

- Componentes de chat: ChatInterface.tsx, MessageBubble.tsx, SourceCitation.tsx.

- Cliente HTTP centralizado con interceptor de tokens: frontend/src/lib/api.ts.

- Sistema funcional end-to-end en desarrollo, verificado por pruebas manuales del flujo completo.

### 1.1.6 Sprint 6: Validación preliminar del pipeline RAG con RAGAS

El Sprint 6 (23 – 24 de abril de 2026) ejecutó la validación preliminar del pipeline RAG mediante el framework RAGAS sobre un golden set inicial de 30 preguntas con ground-truth. Esta iteración diagnóstica fue determinante: reveló una precisión de contexto (context_precision) baja, del orden de 0.29, con recuperación por similitud coseno simple, lo que motivó la incorporación de una etapa de reranking con cross-encoder en el pipeline. Marco metodológico: SCRUM, complementado con CRISP-DM en el cierre de la Iteración #3 (preludio de Evaluación).

Actividades y técnicas

- Construcción del golden set inicial: 30 preguntas con ground-truth (16 conceptuales, 8 de código, 6 de aplicación) con cobertura por módulo M1–M3.

- Implementación de las métricas canónicas de RAGAS adaptadas para Ollama, con respuestas del LLM forzadas en formato JSON.

- Ejecución de la iteración baseline (chunk 500/50, threshold 0.70, top-k 5, temperature 0.3) y de una iteración v2 (prompt anti-alucinación, threshold 0.65, top-k 7, temperature 0.1).

- Análisis forense de las respuestas con menor faithfulness y de la baja context_precision; identificación de la recuperación como principal cuello de botella.

- Decisión técnica clave: incorporar reranking con cross-encoder sobre los chunks recuperados, validada posteriormente en el Sprint 7 (apartado 1.2.2).

Evidencia 9: resultados RAGAS preliminares baseline vs. v2 (30 preguntas)

| Métrica | Baseline | v2 | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| faithfulness | 0.663 | 0.716 | +0.053 |
| answer_relevancy | 0.863 | 0.856 | ‒0.007 |
| context_precision | 0.297 | 0.290 | ‒0.007 |
| context_recall | 0.547 | 0.619 | +0.072 |

Tabla 9. Resultados RAGAS preliminares (30 preguntas).

Hallazgo metodológico: la recuperación por similitud coseno simple no alcanza una precisión de contexto aceptable para el dominio. La contribución técnica del proyecto —la incorporación de reranking con cross-encoder y la ampliación del golden set a 50 ítems— se mide en el Sprint 7 con la librería oficial de RAGAS y se reporta en el apartado 1.2.2, donde las cinco métricas superan sus umbrales.

Herramientas

RAGAS (implementación local adaptada para Ollama), Jupyter Notebook (ejecución reproducible), Matplotlib y Seaborn (visualización) y Pandas (procesamiento tabular).

Artefactos / entregables

- Golden set inicial: backend/tests/fixtures/golden_set.json (30 preguntas con ground-truth).

- Notebook de evaluación RAGAS: backend/notebooks/ragas_validation.ipynb.

- Reporte preliminar de validación del pipeline RAG con tablas comparativas baseline vs. v2.

- Decisión de diseño documentada: incorporación de reranking con cross-encoder al pipeline de producción.

### 1.1.7 Sprint 7: Reranking con cross-encoder y validación formal RAGAS (OE2)

El Sprint 7 (25 – 29 de abril de 2026) materializó la contribución técnica del proyecto: se incorporó una etapa de reranking con cross-encoder sobre los chunks recuperados por similitud coseno, y se ejecutó la validación formal del pipeline RAG con la librería oficial de RAGAS (ragas==0.2.6) sobre un golden set ampliado a 50 preguntas. El diseño experimental fue de tipo antes/después controlado: se midieron las mismas métricas con recuperación coseno simple (línea base) y con recuperación coseno + reranking, aislando el efecto de la mejora. El resultado consolidado se reporta en el apartado 1.2.2; las cinco métricas oficiales superan sus umbrales. Marco metodológico: SCRUM, con CRISP-DM en la Iteración #4 (Evaluación).

Actividades y técnicas

- Implementación del reranking con cross-encoder sobre los k chunks recuperados, reordenando por relevancia consulta–pasaje antes de construir el contexto del LLM.

- Ampliación del golden set de 30 a 50 preguntas con ground-truth, con cobertura de los cinco módulos del curso (M1–M5).

- Migración a la librería oficial RAGAS 0.2.6 con un juez LLM independiente (llama3.1:8b), distinto del modelo generador, para evitar sesgo de autoevaluación.

- Ejecución comparativa antes/después (coseno simple vs. coseno + reranking) sobre el mismo golden set, registrando el delta por métrica.

- Verificación del cumplimiento de los cinco umbrales oficiales de RAGAS y documentación del reporte de validación.

Evidencia 10: efecto del reranking sobre la recuperación (50 preguntas)

| Métrica de recuperación | Sin rerank (coseno) | Con rerank (cross-encoder) | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Recall@5 | 0.620 | 0.720 | +0.100 |
| MRR@10 | 0.535 | 0.684 | +0.149 |
| nDCG@10 | 0.568 | 0.686 | +0.118 |

Tabla 10. Mejora medible de la recuperación atribuible al reranking con cross-encoder (antes/después controlado, golden set de 50 ítems).

La mejora consistente en las tres métricas de ordenamiento (Recall@5 +0.100, MRR@10 +0.149, nDCG@10 +0.118) constituye la evidencia cuantitativa de la contribución técnica: el reranking eleva la calidad de la recuperación por encima de la línea base de similitud coseno simple. Este incremento es el que permite que la context_precision pase de ≈ 0.29 (Sprint 6) a 0.876 en la validación formal (apartado 1.2.2).

Herramientas

RAGAS 0.2.6 (oficial), Ollama (qwen2.5:7b como generador y llama3.1:8b como juez independiente), cross-encoder de reranking, Jupyter Notebook, Pandas y Matplotlib.

Artefactos / entregables

- Etapa de reranking integrada en el servicio de recuperación del backend (pipeline de producción).

- Golden set ampliado: backend/tests/fixtures/golden_set.json (50 preguntas, cobertura M1–M5).

- Reporte formal de validación RAGAS con las cinco métricas oficiales y el comparativo antes/después del reranking (apartado 1.2.2).

### 1.1.8 Sprint 8: Tareas en segundo plano, caché y provisión de infraestructura

El Sprint 8 (30 de abril – 6 de mayo de 2026) consolidó los servicios de soporte del sistema, caché de respuestas con Redis y tareas programadas, y provisionó la infraestructura en la nube para el despliegue productivo. Se preparó la máquina virtual en Google Compute Engine y se definió la topología de contenedores con Docker Compose. Marco metodológico: SCRUM.

Actividades y técnicas

- Integración de Redis 7 como caché de respuestas del pipeline RAG (TTL de 3 600 s) y como backend del control de tasa (rate limiting).

- Tareas programadas con APScheduler para mantenimiento del índice y respaldos periódicos de PostgreSQL.

- Provisión de la máquina virtual e2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM) en la región us-central1-a de Google Compute Engine.

- Definición del archivo docker-compose.yml con los servicios de base de datos, caché, backend y reverse proxy.

- Endurecimiento básico de la instancia: reglas de firewall, usuario no root y variables de entorno gestionadas mediante archivo .env.

Herramientas

Redis 7, APScheduler, Google Compute Engine, Docker y Docker Compose.

Artefactos / entregables

- Caché de respuestas RAG operativa con invalidación por TTL.

- Tareas programadas de mantenimiento y respaldo configuradas.

- Máquina virtual e2-standard-4 provisionada y archivo docker-compose.yml versionado en el repositorio.

### 1.1.9 Sprint 9: Despliegue productivo en Google Compute Engine (OE3)

El Sprint 9 (7 – 13 de mayo de 2026) ejecutó el despliegue productivo del tutor en Google Compute Engine, en contenedores Docker orquestados con Docker Compose, con terminación TLS gestionada por Caddy y el frontend publicado en Firebase Hosting. El sistema quedó accesible públicamente sobre HTTPS. La medición de rendimiento, disponibilidad y trazabilidad se reporta en el apartado 1.2.3. Marco metodológico: SCRUM, con CRISP-DM en la Iteración #5 (Despliegue).

Actividades y técnicas

- Despliegue de la pila completa con Docker Compose en la VM: contenedores tutor_postgres (PostgreSQL 16 + pgvector), tutor_redis, tutor_backend (FastAPI) y tutor_caddy (reverse proxy).

- Configuración de Caddy como reverse proxy con certificados TLS de Let’s Encrypt para el dominio api.tutoriesrfa.lat.

- Publicación del frontend React (build de producción) en Firebase Hosting bajo el dominio tutor-ia-rfa.web.app.

- Ingesta del corpus en producción: indexación de 3 388 chunks con índice vectorial IVFFlat en pgvector.

- Verificación de conectividad extremo a extremo (frontend → API → LLM → base vectorial) sobre HTTPS y registro de la línea base de rendimiento.

Evidencia 11: parámetros del entorno productivo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Máquina virtual | e2-standard-4 (4 vCPU, 16 GB RAM), Google Compute Engine |
| Región / zona | us-central1-a |
| IP pública | 35.254.147.254 |
| API (backend) | https://api.tutoriesrfa.lat (TLS Let’s Encrypt vía Caddy) |
| Frontend | https://tutor-ia-rfa.web.app (Firebase Hosting) |
| Contenedores | tutor_postgres, tutor_redis, tutor_backend, tutor_caddy (Docker Compose) |
| Índice vectorial | pgvector IVFFlat — 3 388 chunks indexados |

Tabla 11. Parámetros del despliegue productivo en Google Compute Engine.

Herramientas

Google Compute Engine, Docker Compose, Caddy, Let’s Encrypt, Firebase Hosting, PostgreSQL 16 + pgvector.

Artefactos / entregables

- Sistema desplegado y accesible públicamente sobre HTTPS (API y frontend).

- Configuración de Caddy (Caddyfile) y docker-compose.yml de producción versionados.

- Corpus indexado en producción (3 388 chunks, IVFFlat) y línea base de rendimiento registrada (apartado 1.2.3).

### 1.1.10 Sprint 10: Contenido instruccional, banco de ejercicios e instrumento de evaluación

El Sprint 10 (14 – 20 de mayo de 2026) produjo los insumos pedagógicos del estudio de campo: el contenido instruccional estructurado de los cinco módulos del curso, el banco de ejercicios del tutor y el instrumento de medición del rendimiento académico (pretest/postest), base del contraste del OE4. Marco metodológico: SCRUM.

Actividades y técnicas

- Estructuración del contenido instruccional de los cinco módulos (M1–M5) de la asignatura Aplicaciones Móviles, alineado al sílabo vigente.

- Construcción del banco de ejercicios y retos del tutor, vinculados a los objetivos de aprendizaje de cada módulo.

- Diseño del instrumento de evaluación de 20 ítems de opción múltiple (cuatro alternativas), distribuido sobre los cinco módulos, con escala vigesimal (0–20).

- Elaboración de la clave de corrección y del procedimiento de calificación homogéneo para pretest y postest.

- Coordinación pedagógica del piloto con el Téc. Xavier Benites Marín (IESTP “República Federal de Alemania”) para la aplicación del instrumento.

Herramientas

Sílabo de Aplicaciones Móviles (2026-I), procesador de texto y hoja de cálculo para la tabulación de la clave de corrección.

Artefactos / entregables

- Contenido instruccional de los cinco módulos cargado como corpus del tutor.

- Banco de ejercicios y retos del tutor.

- Instrumento pretest/postest de 20 ítems con su clave de corrección (Anexo A5).

### 1.1.11 Sprint 11: Aplicación del pretest y pruebas funcionales ISO/IEC 25010 (OE5)

El Sprint 11 (21 – 27 de mayo de 2026) ejecutó dos frentes en paralelo: la aplicación del pretest a la cohorte piloto y la validación funcional del sistema conforme a ISO/IEC 25010:2023, medida con las métricas de ISO/IEC 25023:2016. La suite de pruebas alcanzó 396/396 casos de backend en verde con 88 % de cobertura de código. El detalle de completitud, corrección y pertinencia se reporta en el apartado 1.2.5. Marco metodológico: SCRUM.

Actividades y técnicas

- Aplicación del pretest de 20 ítems a la cohorte 2026-I del curso (censo de 49 estudiantes de las secciones de mañana y noche).

- Ejecución de la suite de pruebas automatizadas del backend: 396 casos en verde, 88 % de cobertura de código.

- Pruebas del frontend (69 casos) y verificación de la cobertura de los 33 requisitos funcionales priorizados.

- Medición de la adecuación funcional con las métricas de ISO/IEC 25023: completitud funcional, corrección y pertinencia funcionales.

- Validación de la degradación elegante del sistema ante cuatro escenarios de fallo controlado.

Herramientas

Pytest y cobertura (coverage), Vitest/Testing Library para el frontend, y la matriz de trazabilidad de requisitos (Anexo).

Artefactos / entregables

- Resultados de los pretest tabulados (n = 49).

- Reporte de pruebas: 396/396 backend en verde (88 % cobertura) y 69 pruebas de frontend; 465 pruebas en total.

- Matriz de trazabilidad ISO/IEC 25010 con la cobertura de los 33 requisitos funcionales (apartado 1.2.5).

### 1.1.12 Sprint 12: Aplicación del postest y contraste del rendimiento académico (OE4)

El Sprint 12 (28 de mayo – 3 de junio de 2026) cerró el estudio de campo con la aplicación del postest a la misma cohorte y el análisis estadístico del rendimiento académico. El contraste pretest/postest con prueba t de Student pareada arrojó una mejora significativa (t (48) = 14.85, p < 0.001) con un tamaño del efecto grande (d de Cohen = 2.12). El detalle descriptivo e inferencial se reporta en el apartado 1.2.4. Marco metodológico: SCRUM, con CRISP-DM en el cierre de la Iteración #6 (Evaluación del impacto).

Actividades y técnicas

- Aplicación del postest de 20 ítems a la cohorte piloto tras la intervención con el tutor (n = 49).

- Cálculo de estadísticos descriptivos del pretest y del postest (media, desviación estándar, mínimo y máximo).

- Verificación del supuesto de normalidad de las diferencias con la prueba de Shapiro-Wilk (W = 0.947, p = 0.027).

- Contraste de hipótesis con la prueba t de Student pareada (principal) y la prueba de Wilcoxon como respaldo no paramétrico.

- Cálculo del tamaño del efecto (d de Cohen) y del intervalo de confianza al 95 % de la ganancia media.

Herramientas

Python con SciPy y Pandas para el análisis estadístico; hoja de cálculo para la tabulación de calificaciones.

Artefactos / entregables

- Resultados del postest tabulados y base de datos pretest/postest pareada (n = 49).

- Reporte de rendimiento académico con la prueba t pareada y tamaño del efecto (apartado 1.2.4).

- Análisis de la ganancia por estudiante: 46 de 49 mejoraron (94 %), 2 sin cambio y 1 retrocedió.

## 1.2 Cumplimiento de los objetivos del proyecto

Este apartado consolida la evidencia de cumplimiento de los objetivos de la tesis. El objetivo general orienta la solución y se operacionaliza en cinco objetivos específicos (OE1–OE5), cada uno con sus indicadores y umbrales de aceptación. Las tablas de validación final se presentan aquí; los sprints del apartado 1.1 las referencian para evitar duplicación.

### 1.2.1 OE1: Selección del LLM y del modelo de embeddings

Se seleccionó qwen2.5:7b-instruct (cuantización q4_K_M) como LLM generador y mxbai-embed-large como modelo de embeddings, ejecutados localmente mediante Ollama. La validación se realizó sobre un golden set de 50 preguntas con un juez LLM independiente (llama3.1:8b) y el pipeline de producción (con reranking). La capacidad de generación y la de recuperación se evaluaron por separado.

Evidencia de generación (qwen2.5:7b)

| Indicador | Resultado | Umbral | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| Exactitud (Accuracy) | 0.72 | ≥ 0.70 | Cumple |
| Valoración global (Likert 1–5) | 4.325 | ≥ 4.00 | Cumple |

Tabla 12. Indicadores de generación del LLM seleccionado (golden set de 50 ítems, juez independiente llama3.1:8b).

Evidencia de recuperación (mxbai-embed-large + reranking)

| Indicador | Resultado | Umbral | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| nDCG@10 | 0.686 | ≥ 0.55 | Cumple |
| Recall@5 | 0.720 | ≥ 0.70 | Cumple |
| MRR@10 | 0.684 | ≥ 0.65 | Cumple |

Tabla 13. Indicadores de recuperación con el pipeline de producción (coseno + reranking cross-encoder).

### 1.2.2 OE2: Validación del pipeline RAG con RAGAS

La validación formal se ejecutó con la librería oficial RAGAS 0.2.6 sobre el golden set de 50 preguntas, con juez LLM independiente (llama3.1:8b) y el pipeline de producción con reranking cross-encoder. La configuración del pipeline evaluado fue: embeddings mxbai-embed-large → búsqueda por similitud coseno en pgvector (top-k = 5) → reranking con cross-encoder → generación con qwen2.5:7b (temperatura 0.3, num_ctx 4096).

| Métrica RAGAS | Resultado | Umbral | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| context_precision | 0.876 | ≥ 0.70 | Cumple |
| context_recall | 0.812 | ≥ 0.75 | Cumple |
| faithfulness | 0.706 | ≥ 0.65 | Cumple |
| answer_relevancy | 0.707 | ≥ 0.65 | Cumple |
| answer_correctness | 0.609 | ≥ 0.55 | Cumple |

Tabla 14. Validación formal del pipeline RAG con RAGAS 0.2.6 (50 ítems, juez independiente llama3.1:8b, pipeline con reranking).

### 1.2.3 OE3: Despliegue en Google Compute Engine

El tutor fue desplegado en producción sobre una VM e2-standard-4 en Google Compute Engine, en contenedores Docker orquestados con Docker Compose, con TLS gestionado por Caddy (Let’s Encrypt) y el frontend en Firebase Hosting (parámetros en la Tabla 11). El OE3 se evalúa en tres dimensiones: rendimiento, disponibilidad y trazabilidad.

| Indicador de rendimiento | Resultado (CPU) | Umbral (GPU) | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- |
| TTFT P95 (s) | 99.40 | — | Cumple |
| ITL P95 (ms) | 362.6 | — | Cumple |
| Throughput (tok/s) | 2.69 | — | Cumple |

Tabla 15. Rendimiento del despliegue (15 solicitudes, concurrencia 3).

Disponibilidad y trazabilidad

- Disponibilidad: la medición sobre una ventana continua ≥ 48 h.

- Trazabilidad: La cobertura de requisitos funcionales sobre endpoints es 1.0 y la atribución de fuentes en las respuestas se evidencia mediante la context_precision de 0.876 (citas verificables al corpus).

### 1.2.4 OE4: Contraste del rendimiento académico (pretest/postest)

Se aplicó un diseño pre-experimental con pretest y postest a un único grupo (censo de la cohorte 2026-I, n = 49: secciones de mañana M01–M24 y noche N01–N25). El instrumento de 20 ítems califica en escala vigesimal (0–20). El contraste de hipótesis se realizó con la prueba t de Student pareada (principal), con la prueba de Wilcoxon como respaldo.

Estadísticos descriptivos

| Medición | Media | DE | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretest | 10.45 | 2.76 | 5 | 17 |
| Postest | 14.43 | 3.11 | 7 | 20 |
| Ganancia | +3.98 | 1.88 | — | — |

Tabla 16. Estadísticos descriptivos del pretest y postest (n = 49). Ganancia media +3.98, IC 95 % [3.44, 4.52].

Contraste de hipótesis y tamaño del efecto

| Prueba / estadístico | Resultado | Veredicto |
| --- | --- | --- |
| t de Student pareada | t (48) = 14.85, p = 7.2×10⁻²⁰ (< 0.001) | Rechaza H0 |

Tabla 17. Contraste de hipótesis del rendimiento académico.

Distribución de la ganancia: 46 de 49 estudiantes (94 %) mejoraron su calificación, 2 se mantuvieron sin cambio y 1 retrocedió. La mejora del rendimiento es estadísticamente significativa (p < 0.001) con un tamaño del efecto grande (d = 2.12).

### 1.2.5 OE5: Adecuación funcional (ISO/IEC 25010:2023)

La adecuación funcional se evaluó conforme a ISO/IEC 25010:2023, midiendo sus tres subcaracterísticas con las métricas de ISO/IEC 25023:2016: completitud funcional (X = A/B), corrección funcional (X = 1 − A/B) y pertinencia funcional (X = A/B). La cobertura abarca los 33 requisitos funcionales priorizados, soportada por una suite de 396 pruebas de backend en verde (88 % de cobertura de código) y 69 pruebas de frontend.

| Subcaracterística | Fórmula | Resultado | Umbral | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Completitud funcional | A/B = 33/33 | 1.00 | ≥ 0.95 | Cumple |
| Corrección funcional | 1 − A/B = 1−0/396 | 1.00 | ≥ 0.90 | Cumple |
| Pertinencia funcional | A/B | 1.00 | ≥ 0.90 | Cumple |

Tabla 18. Métricas de adecuación funcional ISO/IEC 25023:2023.

Cobertura de requisitos por subcaracterística

| Subcaracterística | Requisitos | Cobertura |
| --- | --- | --- |
| Completitud funcional | 19 RF | Verificada |
| Corrección funcional | 8 RF | Verificada |
| Pertinencia funcional | 6 RF | Verificada |

Tabla 19. Distribución de los 33 requisitos funcionales priorizados por subcaracterística de adecuación funcional.

Se validó además la degradación elegante del sistema ante cuatro escenarios de fallo controlado, sin defectos abiertos al cierre (los defectos D-01, de importación de langchain, y D-02, de andamiaje de pruebas, fueron resueltos). Completitud, corrección y pertinencia funcionales superan sus umbrales con verificación interna.

# II. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C. Watson y F. W. B. Li, “Failure Rates in Introductory Programming Revisited,” en Proceedings of ACM SIGCSE Conference, 2014.

[2] A. Robins, J. Rountree y N. Rountree, “Learning and teaching programming: A review and discussion,” Computer Science Education, vol. 13, núm. 2, pp. 137–172, 2003, doi: 10.1076/csed.13.2.137.14200.

[3] K. VanLehn, “The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems,” Educational Psychologist, vol. 46, núm. 4, pp. 197–221, 2011, doi: 10.1080/00461520.2011.611369.

[4] B. P. Woolf, Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2009.

[5] R. Nkambou, J. Bourdeau y R. Mizoguchi, Eds., Advances in Intelligent Tutoring Systems, Studies in Computational Intelligence, vol. 308. Berlin, Heidelberg: Springer, 2010, doi: 10.1007/978-3-642-14363-2.

[6] P. Lewis et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” en Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[7] W. X. Zhao et al., “A Survey of Large Language Models,” arXiv:2303.18223, mar. 2023.

[8] S. Es, J. James, L. Espinosa-Anke y S. Schockaert, “RAGAS: Automated Evaluation of Retrieval Augmented Generation,” en Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the ACL, 2024, pp. 150–158.

[9] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,” International Organization for Standardization, Geneva, 2023.

[10] ISO/IEC, “ISO/IEC 25023:2016 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality,” International Organization for Standardization, Geneva, 2016.

[11] M. Yousef, K. Mohamed, W. Medhat, E. H. Mohamed, G. Khoriba y T. Arafa, “BeGrading: large language models for enhanced feedback in programming education,” Neural Computing and Applications, vol. 37, núm. 2, pp. 1027–1040, ene. 2025, doi: 10.1007/s00521-024-10449-y.

[12] I. Azaiz, N. Kiesler y S. Strickroth, “Feedback-Generation for Programming Exercises With GPT-4,” en Proc. of ITiCSE 2024, vol. 1, pp. 31–37, jul. 2024.

[13] U. Mittal, S. Sai, V. Chamola y D. Sangwan, “A Comprehensive Review on Generative AI for Education,” IEEE Access, vol. 12, pp. 142733–142759, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3468368.

[14] OECD, “Education at a Glance 2024,” OECD Publishing, 2024, doi: 10.1787/c00cad36-en.

[15] MINEDU, “El Perú en PISA 2022: Informe nacional de resultados,” Lima, Perú, feb. 2024.

[16] Instituto de Educación Superior Público “República Federal de Alemania”, Sílabo oficial de la unidad didáctica Aplicaciones Móviles, periodo lectivo 2025-I, Programa de Estudios de Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI, Chiclayo, 2025.

[17] A. T. Corbett y J. R. Anderson, “Knowledge Tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge,” User Modeling and User-Adapted Interaction, vol. 4, núm. 4, pp. 253–278, 1995.

[18] C. Piech et al., “Deep knowledge tracing,” en Proc. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2015.

[19] S. Brown, The C4 model for visualising software architecture. c4model.com, 2018.

[20] USAT, Reglamento de elaboración y sustentación de trabajos de investigación para optar el título profesional. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2024.

[21] L. R. Aiken, “Three coefficients for analyzing the reliability and validity of ratings,” Educational and Psychological Measurement, vol. 45, núm. 1, pp. 131–142, 1985, doi: 10.1177/0013164485451012.

[22] F. Wilcoxon, “Individual comparisons by ranking methods,” Biometrics Bulletin, vol. 1, núm. 6, pp. 80–83, 1945, doi: 10.2307/3001968.

[23] J. Cohen, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences, 2.ª ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

[24] R. Hernández-Sampieri y C. P. Mendoza Torres, Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill, 2018.

[25] D. T. Campbell y J. C. Stanley, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Chicago: Rand McNally, 1963.

[26] N. Muennighoff, N. Tazi, L. Magne y N. Reimers, “MTEB: Massive Text Embedding Benchmark,” en Proceedings of the 17th Conference of the European Chapter of the ACL, 2023, pp. 2014–2037.

# ANEXOS

## Anexo N° 01. Carta de aceptación para ejecutar la tesis

Tabla 20. Inventario de entregables del proyecto por sprint.

## Anexo N° 02. Configuración del benchmark de validación (OE1–OE2)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Golden set | 50 preguntas con ground-truth, cobertura M1–M5 |
| LLM generador | qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M (Ollama) |
| Modelo de embeddings | mxbai-embed-large |
| Juez LLM (evaluación) | llama3.1:8b (independiente del generador) |
| Recuperación | coseno en pgvector, top-k = 5 + reranking cross-encoder |
| Parámetros de generación | temperatura 0.3, num_ctx 4096, salida JSON |
| Framework de evaluación RAG | RAGAS 0.2.6 |

Tabla 21. Configuración reproducible del benchmark de selección y validación del pipeline RAG.

## Anexo N° 03. Distribución del golden set y recuperación por módulo

Recall@5 por módulo con el pipeline de producción (coseno + reranking).

| Módulo | Recall@5 | Veredicto |
| --- | --- | --- |
| M1 | 1.00 | Cumple |
| M2 | 0.90 | Cumple |
| M3 | 1.00 | Cumple |
| M4 | 1.00 | Cumple |
| M5 | 0.90 | Cumple |

Tabla 22. Recall@5 por módulo (pipeline con reranking).