# Reporte de Validación Final — Consolidación de los 5 OE

Tesis: Tutor con IA generativa para Aplicaciones Móviles — IESTP "República Federal de Alemania" Autor: Roger Alessandro Zavaleta Marcelo · Asesora: Mg. Reyes Burgos, Karla (USAT) Fecha: 02-jun-2026

Este documento consolida el estado de validación de los cinco objetivos específicos. Se reporta con criterio de honestidad académica: lo validado se marca como tal; lo pendiente (piloto OE4, dictamen de jueces OE5) se declara explícitamente.

## Resumen ejecutivo

| OE | Enunciado (resumen) | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Selección de LLM + embeddings | ✅ Validado | reporte-LLM.docx, reporte-OE1-metricas-oficiales.md |
| OE2 | Validación RAGAS del pipeline RAG | ✅ Validado | reporte-RAGAS.md/.docx |
| OE3 | Despliegue en GCE (Docker) con rendimiento/disponibilidad/trazabilidad | 🔄 Desplegado; métricas re-medidas | oe3-medicion.md, este doc §OE3 |
| OE4 | Mejora del rendimiento académico (pretest/postest, t pareada) | ⏳ Método e instrumento listos; piloto S8 pendiente | instrumento-pretest-postest-OE4.md, reporte-rendimiento-academico.md |
| OE5 | Adecuación funcional ISO/IEC 25010 | ⏳ Interno completo; dictamen 2 jueces pendiente | matriz-trazabilidad-ISO25010.md, reporte-ISO25010.md |

## OE1 — Selección LLM + embeddings ✅

- Generación: Accuracy 0.72 (≥0.70) · Likert media 4.325 (≥4.0), juez independiente llama3.1:8b.

- Recuperación: Recall@5 0.72 (≥0.70) · MRR@10 0.684 (≥0.65) · nDCG@10 0.686 (≥0.55), con rerank cross-encoder.

- Modelos seleccionados: qwen2.5:7b-instruct-q4_K_M (LLM) + mxbai-embed-large (embeddings, 1024 dim).

- Resultado: 5/5 indicadores oficiales cumplen → OE1 validado.

## OE2 — Validación RAGAS ✅

Golden set de 50 ítems (M1–M5), juez independiente llama3.1:8b, librería ragas oficial + rerank cross-encoder.

| Métrica | Umbral | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Context Precision | ≥0.70 | 0.876 ✅ |
| Context Recall | ≥0.75 | 0.812 ✅ |
| Faithfulness | ≥0.65 | 0.706 ✅ |
| Answer Relevancy | ≥0.65 | 0.707 ✅ |
| Answer Correctness | ≥0.55 | 0.609 ✅ |

5/5 cumplen → OE2 validado.

## OE3 — Despliegue en GCE 🔄

Sistema desplegado y operativo en producción:

- VM: Google Compute Engine e2-standard-4 (16 GB RAM), zona us-central1-a, IP estática 35.254.147.254.

- Orquestación: Docker Compose — tutor_postgres (pgvector), tutor_redis, tutor_backend (FastAPI), tutor_caddy.

- TLS: Caddy + Let's Encrypt en api.tutoriesrfa.lat.

- Frontend: Firebase Hosting — https://tutor-ia-rfa.web.app (CDN + HTTPS).

- Corpus: 3388 chunks indexados en pgvector (índice IVFFlat).

- Trazabilidad: logs JSON estructurados; respuestas RAG con citas a fuentes.

Rendimiento: ver oe3-medicion.md (re-medición 02-jun-2026). Nota de límite: la VM es CPU-only (sin GPU); los umbrales de TTFT/ITL/e2e fueron calibrados para hardware con GPU. El rendimiento bajo CPU es una limitación documentada; la mejora vía instancia con GPU es trabajo futuro. Disponibilidad y trazabilidad se cumplen.

## OE4 — Rendimiento académico ⏳

- Diseño pre-experimental (un grupo, pretest/postest), contraste t de Student pareada (p<0.05) + d de Cohen.

- Instrumento de 20 ítems (M1–M5) construido y listo para validación por jueces.

- Pipeline de análisis validado (pretest_postest_analysis.ipynb).

- 49 cuentas de estudiantes creadas en producción para el piloto.

- Pendiente: aplicación del pretest/postest al grupo piloto (10–15) y cómputo de resultados — Sprint 8 (29-jun – 10-jul).

## OE5 — Adecuación funcional ISO/IEC 25010 ⏳

- Cobertura RF: 33/33 requisitos funcionales priorizados implementados.

- Pruebas: 276/276 pass; cobertura de código 86%.

- Matriz de trazabilidad: caso de prueba ↔ RF ↔ subcaracterística ISO (matriz-trazabilidad-ISO25010.md).

- Pendiente: dictamen de ≥2 jueces expertos sobre pertinencia funcional (≥0.90) para cerrar formalmente el OE5. Los mismos jueces pueden validar el instrumento del OE4.

## Despliegue para el piloto — estado actual

- ✅ 49 cuentas reales de estudiantes (secciones mañana + noche) aprovisionadas en producción.

- ✅ Sistema accesible en https://tutor-ia-rfa.web.app (login operativo, dashboards poblados con datos de demostración).

- ⚠️ Los datos de actividad sembrados son de demostración, no resultados empíricos. El OE4 se medirá con datos reales del piloto.

## Conclusión

Tres objetivos cuentan con validación cuantitativa cerrada (OE1, OE2) o despliegue operativo (OE3). Dos quedan con el método y la infraestructura listos, a la espera de actividades de campo programadas: OE4 (piloto, Sprint 8) y OE5 (dictamen de jueces). No se anticipan resultados antes de obtener la evidencia correspondiente.

Documento de consolidación. Exportar a .docx antes de la sustentación. Sustituir secciones marcadas "pendiente" con los datos reales conforme se ejecuten el piloto (OE4) y el panel de jueces (OE5).